# Carnet de Pêche

Audit transverse complet & roadmap pré-mobile

« Le web est-il absolument parfait avant d'attaquer le mobile ? » — 26 juin 2026

Méthode : QA live sur la prod (www.carnet-de-peche.com) avec création + suppression d'un vrai compte de test (purge vérifiée en base), advisors + SQL Supabase en lecture, déploiements Vercel, issues Sentry, revue de code par sous-agents, vérifications SEO. Paiement Stripe non retesté (déjà validé LIVE).

# 1. Verdict express

Le web est très solide — bien plus mature que ne le dit le CLAUDE.md (on est au sprint 34, pas 21). Aucun bug bloquant ni faille critique sur l'ensemble des parcours testés. Les fondations sensibles — floutage GPS, gating de tier, Stripe, RGPD, authentification — sont réellement en place, vérifiées au niveau SQL et privilèges, pas seulement affichées dans la doc.

Mais « parfait » n'est pas encore atteint. Cinq chantiers restent à fermer avant le mobile :

| # | Sujet | Type | Sévérité |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Performance /carte (Lighthouse mobile ~35, TBT ~3,9 s) | Technique | Critique |
| C2 | Réservoir vide → le moat « scoring perso » est invisible | Business | Critique |
| M1 | Log d'une prise par nom de ville cassé (géocodage absent) | UX cœur | Majeur |
| M2 | Heures de soleil fausses sur /home (08:19–00:23) | Donnée | Majeur |
| M3 | En-têtes de sécurité HTTP absents (CSP, X-Frame-Options…) | Sécurité | Majeur |
| M4 | CLAUDE.md périmé de 13 sprints (risque pour les futurs briefs) | Doc | Majeur |

Le reste est du polish. Aucun de ces points n'empêche le site de tourner aujourd'hui — ce sont les conditions pour pouvoir affirmer « le web est parfait » et bâtir le natif sur des fondations propres.

# 2. Ce qui est solide (validé — aucune action)

## Sécurité (vérifiée au niveau SQL + code)

- Floutage GPS en 3 couches : colonne geom révoquée pour anon/authenticated, vues *_for_viewer, RPC carte gatées au tier réel renvoyant un centroïde flouté (~500-900 m). Aucun accès direct côté front ne fuit geom. Heatmap k-anonyme K=3.

- Gating de tier cohérent : source unique current_tier(), fail-safe vers « discovery », table subscriptions en lecture-propre sans écriture (seul le webhook Stripe écrit).

- Stripe : signature webhook vérifiée, upsert idempotent, secrets jamais exposés côté client. Auth : middleware + re-vérif serveur, anti-open-redirect, reset par token_hash, gating modérateur re-checké côté serveur.

- Secrets propres (seul .env.example tracké, service-role server-only), lint/types bloquants au build.

## RGPD, honnêteté produit, contenu, infra

- RGPD : suppression de compte vérifiée live = purge en cascade complète (profil + prises + posts).

- Honnêteté rare : « score générique identique pour tous, tes tendances perso vivent dans ton carnet », floutage divulgué, hors-ligne marqué « en cours », pas de faux témoignages, RecFishing sourcé + daté, réglementation façade-aware.

- Contenu & SEO : 26 fiches espèces sourcées, 157 spots curés sur 24 départements, robots.txt propre, sitemap.xml, JSON-LD, bons titres.

- Infra : 20 déploiements prod « READY », Postgres 17.6, aucune erreur console sur toutes les pages testées.

# 3. Parcours testés en live (A → Z)

| Parcours | Résultat | Notes |
| --- | --- | --- |
| Home (refonte sprint 34) | OK | Hero vivant, CTA auth-aware, copy honnête, 0 erreur console |
| /tarifs | OK | 3 formules claires, FAQ honnête ; bug « waiting » ne reproduit plus |
| /especes + /especes/bar | OK | Fiche riche/sourcée, cold-start honnête ; pas d'erreur « rest » |
| /carte (anonyme/gratuit) | OK | Filtres verrouillés, ~71 spots (3/dépt), popup « coords réservées » |
| Fiche spot publique | OK | Zone floutée, réglementation par espèce, solunar 7 j, itinéraire GPS |
| Inscription | OK | Sans friction (pas de confirmation email), code invitation optionnel |
| Onboarding 6 étapes | OK | Validation pseudo temps réel, 24 dépts côtiers, 26 espèces |
| Cockpit /home | À corriger | Excellent + honnête, MAIS heures de soleil fausses (M2) |
| Carnet — log d'une prise | À corriger | Sauvegarde OK + RecFishing, MAIS géocodage ville cassé (M1) |
| Fil — post | OK | Publication + optimistic update, bon article (« dans le Finistère ») |
| /profil | À corriger | Données onboarding persistées, MAIS favorites limitées à 6 espèces |
| Suppression compte (RGPD) | OK | Purge en cascade vérifiée en base — aucune donnée de test laissée |

# 4. Findings majeurs — détail & recommandations

## C1 (critique) — Performance /carte

Lighthouse mobile ~35 / TBT ~3 920 ms (long task d'init MapLibre ~1,5 s). La carte est la vitrine ET la page la plus lourde ; notre concurrent le plus proche (Fishing Grid) gagne sur la fluidité perçue. Reco : exécuter le sprint « Carte instantanée » (planifié sprint 33, jamais fait) — mount différé, skeleton, spots progressifs. Cible : Lighthouse mobile ≥ 70 / TBT < 600 ms.

## C2 (critique) — Réservoir vide → le moat est invisible

Compté en base le 26/06 : 19 prises (6 publiques), 1 post, 0 code d'invitation, beta non lancée. Le scoring perso est construit mais ne peut rien dire sans données ; un visiteur SEO atterrit sur une carte/fil quasi vides. Ce n'est pas un bug — c'est LA décision de lancement (seed honnête ? vague beta ?), à trancher par John & César.

## M1 (majeur) — Log d'une prise par nom de ville cassé

Repro live : je tape « Camaret » dans le champ « Ville ou lieu » → aucune autocomplétion, et à la soumission « Position requise. Utilise le GPS ou saisis les coordonnées. » Le champ ne géocode jamais la ville. Sur desktop sans géoloc, ou pour loguer une ancienne prise, l'utilisateur est bloqué sauf à saisir ses coordonnées GPS. Reco : brancher l'API BAN (adresse.data.gouv.fr, gratuite, FR) sur le champ ville.

## M2 (majeur) — Heures de soleil fausses sur le cockpit /home

Utilisateur Brest/Finistère → « Soleil 08:19–00:23 » (attendu ~06:17 / ~22:14). Donnée visiblement fausse sur le tableau de bord principal. Reco : corriger le parsing/timezone sunrise/sunset, vérifier l'impact sur la composante Astro du score, ajouter un test.

## M3 (majeur) — En-têtes de sécurité HTTP absents

next.config.ts n'a ni CSP, ni X-Frame-Options, ni HSTS, ni nosniff, ni Referrer-Policy. Reco : bloc headers() (X-Frame-Options: DENY, nosniff, Referrer-Policy, HSTS ; CSP en report-only d'abord pour ne pas casser MapLibre/Stripe/PostHog).

## M4 (majeur) — CLAUDE.md périmé

Le CLAUDE.md « fait foi » sur un état sprint 21 (6 espèces, scoring neutralisé, migration 047) alors que la réalité est sprint 34 / 26 espèces / 57 migrations / scoring perso réel. Risque : tout nouveau brief part d'un état faux. Resync ≈ 1 h.

## Polish (résumé)

- Copy qui sur-vend (« voir tous les spots » alors que le gratuit = 3/dépt) ; favorites profil limitées à 6 espèces vs 26 ; guides 5/26 ; illustrations espèces placeholder.

- Sentry : 7 issues non résolues, toutes 0 user (transitoires/bot) — à trier ; le « rest » sur /especes/[slug] à investiguer.

- DB : 2 FK sans index (invite_codes.created_by, outings.spot_id) ; rappels assumés : HIBP off (Pro-only), 2 vues security_definer documentées, spatial_ref_sys (système PostGIS).

- Repo : .playwright-mcp/*.yml à gitignorer, branches mortes à élaguer ; idempotence emails Stripe ; alignement nearby_spots (route 5 vs SQL 3).

# 5. Roadmap pré-mobile

Principe (décision John) : on n'attaque pas le mobile tant que le web n'est pas complet — la PWA fait le pont. Web « parfait » = S35 + S36 + S37 verts.

| Sprint | Objectif & contenu | Critère d'acceptation |
| --- | --- | --- |
| S35 — Vérité & bugs (P0, ~3-5 j) | Géocodage prise (M1), heures de soleil (M2), en-têtes HTTP (M3), resync CLAUDE.md (M4), tri Sentry, copy + index FK + repo | 0 bug visible, headers présents, doc vraie, Sentry propre |
| S36 — Carte instantanée (P0 perf, ~5 j) | Mount MapLibre différé + skeleton + spots progressifs + code-split couches avancées | Lighthouse mobile ≥ 70 / TBT < 600 ms (vs 35 / 3 920 ms) |
| S37 — Les Cent Premiers (P0 business) | Vague beta « fondateurs » (invite_codes) + seed honnête (si décidé) + time-to-value à froid | Le moat « parle » sur ≥ 1 carnet réel ; réservoir > seuil k-anon |
| S38 — Contenu & SEO (P1, parallèle) | Guides 5 → ~15 piliers + illustrations espèces + vignettes | Plus profond que la concurrence sur nos 26 espèces |

## Décisions bloquantes pour John (avant S37 + gate mobile)

| # | Décision à trancher (John) | Pourquoi c'est bloquant |
| --- | --- | --- |
| D1 | Stratégie d'amorçage : seed honnête ? vague beta quand/combien ? objectif chiffré avant ouverture large ? | Conditionne tout le sprint 37 et la visibilité du moat au lancement |
| D2 | Prise vérifiée (mesure photo + IA espèce) : web-first ou natif-first ? | Détermine si c'est un sprint web (avant mobile) ou une feature du gate natif |
| D3 | Page /techniques (noindex actuelle) : l'indexer/étoffer ou la laisser hors index ? | Impacte la stratégie SEO/guides du sprint 38 |

## Gate mobile — pré-requis avant Expo

- Produit : perf carte (S36) + réservoir amorcé (S37) + bugs M1/M2 corrigés (S35) ; trancher « prise vérifiée » (mesure photo/IA) web ou natif ; consolider digest/notifications sortantes.

- Opérationnel (délais à anticiper) : compte Apple Developer (99 $/an) + Google Play (25 $), Expo/EAS + OAuth iOS/Android, migration monorepo Turborepo sans régression web, cible Expo à jour (le doc dit « SDK 51 »).

Détail versionné dans le repo : docs/audits/AUDIT-2026-06-26.md et docs/ROADMAP-PRE-MOBILE-2026-06-26.md.